프로젝트 기획서

최종 프로젝트 기획안

문서 정보

| 버전 | v1.3 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026. 08. 09. |
| 작성자 | 신하니 |
| 개정 이력 | v1.0 (2026.08.05) 최초 작성. 위반유형 체계를 식품표시광고법 제8조 기준으로 확정 v1.1 (2026.08.06) 강사 피드백 반영. 핵심 가치 구체화, 증거 보존, 비즈니스 지표 추가 v1.2 (2026.08.07) 위해등급 논리 정합성 수정, Supabase 확정, 수집 범위와 화면 구체화 v1.3 (2026.08.09) 방향 전환. 주 사용자를 감독기관에서 화장품 브랜드 자가검증으로, 도메인을 식품에서 화장품으로 변경. 판정을 딥러닝 분류기에서 LLM+RAG로 재편. 국내 검증을 1단계, 미국 프리플라이트를 2단계로 설정 |

0. 프로젝트 개요

| 프로젝트 주제 | 화장품 광고 문구와 상세페이지를 입력받아, 멀티모달 LLM과 규제 레퍼런스 검색(RAG)으로 표시·광고 규제 위반 위험을 국가별로 판정하고 조항과 근거를 함께 제시하는 화장품 브랜드용 컴플라이언스 자가검증 서비스 |
| --- | --- |
| 팀 명 | 진위대 |
| 팀원 및 역할 | ▪ 팀장 신하니 : 프로젝트 총괄, 일정 계획, 기획, 개발 리드, 발표 ▪ 팀원 박정빈 : 문서 작성, 기획, 디자인, 프론트엔드, 데이터 수집·처리 ▪ 팀원 전대수 : 기획, 디자인, 백엔드, 데이터 수집·처리 |

1. 배경 및 문제정의

| 제안 배경 및 필요성 (수요조사) | 가. 국내 : 스스로 검증해야 하는 구조 ▪ 화장품 부당광고 적발이 2021년 1,913건에서 2023년 3,090건으로 3년 만에 40.1% 증가. 누적(2021~2025.9) 12,617건 ▪ 화장품에는 법적 사전심의가 없음. 협회 광고 자문은 자율 신청이라 게시 전 검증 책임이 브랜드 본인에게 있음 ▪ 표시·광고 실증제 운영. 식약처 실증 요구 시 15일 내 자료 제출, 미제출 시 광고중지명령. 위반 시 광고업무정지 2~6개월로 매출에 직결 ▪ 화장품 책임판매업체 27,932개(2024)로 2019년 대비 약 2배 급증. 다수가 준법 전담 인력이 없는 중소·인디 브랜드 ▪ 식약처가 규제 상담 챗봇(코스봇)을 직접 운영할 만큼 규제 확인 수요가 공식화 나. 수출 : 국가별로 달라지는 규제 ▪ 2025년 화장품 수출 114억 달러로 역대 최대, 세계 2위. 수출국이 202개국으로 확산 ▪ 1위 시장 미국(22억 달러)은 규제 격변기. MoCRA(2024 시행)로 시설등록·제품리스팅·안전성 입증 의무화 ▪ 한국과 규제 구조가 다름. 자외선차단·미백·주름 표현은 한국에서 기능성화장품이지만 미국에서는 OTC 의약품으로 분류가 전환됨 ▪ 국가별 기준 확인은 방대한 자료를 수작업 대조하는 방식이며, RA 인력이나 건당 수백만 원대 컨설팅에 의존 |
| --- | --- |
| 핵심 문제 | 1. 게시 전 확인 부재 : 광고·상세페이지를 올리기 전에 위반 여부를 확인할 실무 도구가 없어 적발 후에야 인지 2. 자료의 방대함·분산 : 법령, 지침, 금지표현 목록, 국가별 안내서를 사람이 일일이 찾아 대조 3. 이미지 사각지대 : 위반 표현 다수가 상세페이지 이미지 안에 있어 텍스트 검색으로 확인되지 않음 4. 기존 도구의 한계 : 정부 포털은 조회형 안내서, 코스봇은 일반 상담 답변에 그침. 내 광고물을 판정하는 도구가 없음 5. 수출 시 증폭 : 같은 문구도 국가마다 판정이 달라, 진출국이 늘수록 확인 비용이 곱으로 증가 |

2. 핵심 가치제안

| 한 줄 정의 | 화장품 광고 문구·원료(출시 전) 또는 상세페이지 이미지(출시 후)를 입력받아, 위반 의심 표현과 해당 조항·위험 수준을 근거와 함께 제시하고, 대상 국가를 바꾸면 그 나라 규제로 다시 판정하는 서비스 |
| --- | --- |
| 핵심 가치 | 1. 걸리기 전에 잡는다 : 게시·출시·수출 전에 위반 위험 문구를 확인해 행정처분과 재작업 비용을 예방 2. 근거로 말한다 : 위험 점수가 아니라 문구별로 조항과 금지표현 근거, 위험 수준을 제시. 판단 재료를 주되 확정은 사람이 수행 3. 나라를 바꿔 다시 검사한다 : 국가별 레퍼런스 팩만 교체하면 같은 광고를 미국 기준으로 재판정. 1차 대상국은 미국 |

3. 유사 서비스 현황 및 차별성

| 유사 제품 현황 | ▪ 코스봇(식약처·대한화장품협회) : 생성형 AI 규제 상담 챗봇, 시범 운영. 개별 광고물 판정 불가, 답변에 법적 효력 없음 ▪ 글로벌 규제조화 지원센터·대한화장품산업연구원 : 국가별 안내서·웨비나, 무료. 조회형 자료실이라 내 광고물 검사 기능 없음 ▪ ChemLinked·Coptis 등 해외 유료 DB : 성분 중심 규제 데이터베이스. 고가 구독, 광고·클레임 문구 판정에 약함 ▪ RA 컨설팅·인증 대행 : 건별 계약, 등록·시험 중심. 건당 고비용, 문구 단위 상시 검사에 부적합 |
| --- | --- |
| 차별성 | 1. 조회가 아니라 판정 : '규제가 무엇인가'가 아니라 '내 광고물이 걸리는가'에 답함. 문구 단위로 조항을 매핑 2. 이미지까지 판독 : 상세페이지 이미지 속 문구를 멀티모달 LLM이 직접 읽어 판정. 이미지 중심 상세페이지에 대응 3. 국가는 교체형 레퍼런스 팩 : 엔진은 하나, 국가별 규제 코퍼스만 교체. 국내에서 수출로 같은 엔진이 확장 4. 출시 전부터 수출까지 한 흐름 : 기획 단계 문구·원료 점검, 게시 후 상세페이지 검증, 수출 전 국가별 재판정을 하나로 연결 |

4. 타겟 사용자 및 페르소나

| 페르소나 | 역할 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| 정민석 중소 브랜드 마케팅·준법 담당 (주 사용자) | 상세페이지와 광고 소재를 제작하고 게시 | 게시 전에 위반 위험을 확인해 광고업무정지와 재작업을 예방 |
| 유진아 인디 브랜드 대표 (주 사용자) | 준법 인력 없이 기획·판매 전반을 총괄 | 신제품의 문구·원료가 규제에 걸리는지 출시 전에 확인 |
| 박기덕 수출 담당 (부 사용자) | 미국 진출 준비 | 국내 광고가 미국에서 의약품 분류로 전환되는 표현·성분인지 사전 확인 |

사용자 스토리 (User Stories)

▪ 마케팅 담당자로서, 상세페이지를 게시하기 전에 위반 위험 문구를 알고 싶다. 그 결과 광고업무정지 처분을 피하고 수정 비용을 줄일 수 있다

▪ 브랜드 대표로서, 기획 중인 문구와 원료가 규제에 걸리는지 확인하고 싶다. 그 결과 제작 후 재작업을 막을 수 있다

▪ 수출 담당자로서, 국내 광고 문구가 미국 기준으로 어떤 분류가 되는지 알고 싶다. 그 결과 의약품 분류 전환으로 인한 통관·리스팅 문제를 예방할 수 있다

5. 사용자 시나리오 및 서비스 흐름

사용자 시나리오

정민석은 판매 중인 미백 크림의 상세페이지 이미지를 새 검사 화면에 업로드한다. 시스템이 이미지 속 문구를 읽고 몇 분 뒤 리포트를 생성한다. '피부 장벽을 치료' 문구가 의약품 오인(화장품법 제13조 제1항 제1호) 위험으로, '7일 만에 미백 완성' 문구가 기능성 심사 결과를 벗어난 표현 위험으로 하이라이트되고, 각 문구 옆에 조항 원문과 금지표현 근거, 위험 수준이 붙는다. 정민석은 두 문구를 수정하고 재검사를 눌러 위험 표시가 사라진 것을 확인한다. 업로드한 이미지와 리포트는 이력에 저장되어 다음에 다시 올릴 필요가 없다.

유진아는 출시 준비 중인 크림의 소구 문구 후보와 주요 원료를 텍스트로 입력한다. 리포트는 '주름개선' 표방에 대해, 원료에 주름개선 고시원료(아데노신 등)가 기준 함량으로 없고 나이아신아마이드(미백 고시원료)만 있음을 지적하며 제13조 제1항 제2호를 근거로 제시한다.

박기덕은 같은 제품의 검사 화면에서 대상 국가를 미국으로 바꾼다. 리포트는 'SPF50' 표현과 자외선차단 성분이 미국에서는 화장품이 아니라 OTC 의약품에 해당함을 경고하고, 원료 중 미국 FDA 승인 목록에 없는 자외선차단 성분을 지목한다. 하단에는 본 결과가 법적 자문이 아니며 전문가 확인이 필요하다는 안내가 표시된다.

서비스 흐름

▪ 브랜드 사용자 : 홈(검사 이력, 출시 전·후·수출 3개 입구) → 새 검사(입력과 대상 국가 선택) → 검사 실행 → 리포트(문구 하이라이트·조항 근거·위험 수준) → 수정 후 재검사 → 이력 저장 ▪ 자동 파이프라인(화면 없음) : 입력 수용(텍스트 또는 이미지) → 증거 보존(이미지·해시·시각) → 타일 분할(이미지) → 멀티모달 LLM 판정(문구 추출·위반 후보) → 레퍼런스 팩 검색(조항·금지표현·고시원료 매칭) → 리포트 생성

6. 프로젝트 범위 (Scope)

| 구분 | 포함 항목 |
| --- | --- |
| In Scope | [1단계 : 국내 화장품 검증] ▪ 출시 후 검증 : 상세페이지 이미지 업로드 → 타일 분할 → 멀티모달 LLM 판정 → 조항 매핑 리포트 ▪ 출시 전 검증 : 기능성 문구와 원료(가능하면 함량) 텍스트 입력 → 동일 엔진 → 리포트 ▪ 한국 레퍼런스 팩 : 화장품법 제13조, 시행규칙 별표5, 식약처 표시·광고 관리 지침, 2025 금지표현 목록 ▪ 기능성 고시원료 매칭 : 미백·주름·자외선차단 고시원료와 기준 함량표로 클레임·원료·함량 정합 판정 ▪ 검사 이력·재검사, 리포트 저장, 증거 보존(이미지·sha256·수집시각), 화면 3개(홈·새 검사·리포트) [2단계 : 미국 수출 프리플라이트, 조건부] ▪ 클레임 분류(화장품/OTC 의약품) + FDA 목록 기반 성분 지목(자외선차단 활성·미승인·제한 성분) ▪ 국내 검증 완성 후 착수. 지연 시 선크림 1건 시연으로 축소 |
| Out of Scope | ▪ 전체 성분 안전성 데이터베이스(전 성분 배합 한도·유해성 전수). 클레임 정합에 필요한 고시·제한 성분만 다룸 ▪ 수출 등록·인증 대행(시설등록·책임자 지정·안전성 시험·제조 실사) ▪ 딥러닝 자체 모델 학습·재학습(LLM 판정 비교 검증 용도로만 후순위) ▪ 감독기관용 기능(검토 큐·조치이관·미탐 회수·재학습 콘솔). 향후 B2G 방향으로만 유지 ▪ 로그인·계정 분리·권한·결제, 실시간 모니터링·재게시 감지, 대체 표현 자동 생성(법적 책임 소지) |
| 향후 확장 | ▪ 미국 외 국가 팩(EU·일본·중국·아세안) ▪ 표시·인증 검증 축(비건·할랄·원산지 등) ▪ 레퍼런스 열람 화면, 계정·팀 기능, 감독기관용 B2G |

7. 기능 요구사항

| 기능 ID | 기능명 | 목적 | 입력 | 처리 내용 | 산출물 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-1 | 이미지 업로드 | 출시 후 검증 대상 확보 | 상세페이지 이미지 | 브랜드가 직접 업로드. 여러 장 허용. 원본과 해시 보존 | 원본 이미지·증거 레코드 | 상 |
| FR-2 | 텍스트 입력 | 출시 전 검증 대상 확보 | 기능성 문구·원료(함량 선택) | 구조화 입력을 판정 엔진에 전달 | 정규화 입력 | 상 |
| FR-3 | 타일 분할 | LLM 입력 단위 절단 | 상세 이미지 | 글자 없는 줄 기준 스마트 절단, 겹침 유지 | 타일 이미지 | 상 |
| FR-4 | 멀티모달 LLM 판정 | 문구 추출·위반 후보 판정 | 타일 이미지 또는 텍스트 | LLM이 문구를 읽고 위반 의심 표현을 근거 구간으로 추출·유형 후보 부여. 온도 고정, 프롬프트 버전 관리 | 문구 구간·유형 후보 | 상 |
| FR-5 | 금지표현 매칭 | 문구 위반 판정 | 위반 후보 구간 | 금지·주의 표현 목록과 대조해 조항 매핑. 근거 없으면 위험 보류로 강등 | 조항·근거·위험 수준 | 상 |
| FR-6 | 기능성 고시원료 매칭 | 기능성 클레임 정합 판정 | 클레임 유형·원료(함량) | 고시원료·기준 함량표와 대조. 함량 있으면 기준 대조, 없으면 함량 확인 필요로 안내 | 기능성 정합 결과 | 상 |
| FR-7 | 리포트 생성 | 판단 재료 제공 | 판정 결과 | 문구별 하이라이트·조항·근거·위험 수준·요약 구성. 법적 자문 아님 고지 | 리포트(웹·저장) | 상 |
| FR-8 | 검사 이력·재검사 | 수정 검증·재사용 | 수정 입력 | 재실행 후 이전 결과와 함께 보관. 재업로드 없이 이력 조회 | 검사 이력 | 중 |
| FR-9 | 미국 프리플라이트 | 수출 사전 검증(2단계) | 문구·원료 또는 이미지 | 미국 팩으로 재판정. 클레임 분류와 FDA 목록 기반 성분 지목 | 미국 리포트 | 중 |
| FR-10 | 레퍼런스 팩 관리 | 국가 확장 구조 | 규제 문서 | 국가 단위 팩 구조로 조항 청킹, 출처·시행일 관리 | 팩 저장소 | 중 |

8. 데이터 요구사항

| 데이터명 | 출처/수집 방법 |  | 활용 목적 | 한계 및 주의사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 화장품 상세페이지 |  | 11번가 기능성화장품 배치 수집(실크롤 검증 완료) | 평가셋·데모 데이터 구축(내부용) | 약관·robots 준수 연구목적 소량 수집. 서비스화 시 정식 협의 |
| 한국 레퍼런스 팩 |  | 화장품법·시행규칙·식약처 지침·금지표현 목록(공개) | 판정 근거·조항 매핑 | 개정 시행일 확인. 조항 단위 청킹, 출처·일자 기록 |
| 기능성 고시원료표 |  | 식약처 기능성화장품 고시(공개) | 기능성 클레임 정합 판정 | 원료·함량 기준은 고시 원문으로 확정 |
| 화장품 평가셋 |  | 실제 광고 문장 30~50개 사람 라벨링(LLM 초안·사람 확인). 희소 유형 합성 증강 | LLM 판정 성능 측정 | 성능표는 진짜 광고·사람 라벨로만 산출. 합성데이터는 성능표 근거로 쓰지 않음 |
| 식품 도메인 라벨셋 |  | 기존 goldset·holdout(자체 구축) | 판정 방법론 검증 성능표로 재활용 | 식품 라벨 자체는 화장품 판정에 직접 쓰지 않음 |
| 미국 팩(2단계) |  | FDA 규정, 식약처·KOTRA 공개 안내서 교차 확인 | 미국 판정 근거 | 법적 효력 없는 참고 정보임을 명시. 출처·일자 부착 |

판정 지식 구조 (DB·RAG 3표)

① 금지·주의 표현 목록 : 화장품법 제13조·시행규칙 별표5·식약처 지침·2025 금지표현 목록 → 문구가 금지표현에 걸리는지

② 기능성 고시원료표 : 성분·기능·기준 함량(예: 아데노신 0.04%, 나이아신아마이드 2~5%) → 클레임 기능에 맞는 원료가 기준 함량으로 있는지

③ 미국 팩(2단계) : 클레임 분류 규칙 + FDA 자외선차단 활성·미승인·사용금지 제한 성분 목록 → 미국에서 의약품이 되는지, 제한 성분이 있는지

판정 로직 (세 가지 체크)

체크1 : 문구가 금지·주의 표현에 걸리는가

체크2 : 기능(미백·주름·자외선차단)을 표방했는데 그 기능의 고시원료가 기준 함량으로 있는가

체크3(미국) : 문구·성분이 미국에서 의약품으로 분류되는가, FDA 목록에 걸리는 성분이 있는가

성분 판정 경계 : 성분이 클레임을 뒷받침하는지(고시원료·함량 정합)는 판정한다. 전 성분의 배합 한도·유해성 전수 검사는 다루지 않는다. 함량 데이터가 없으면 함량 확인 필요로 안내한다.

9. 성공 지표 (KPI)

| 구분 | 지표 | 목표 수치 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제품 | 검사 완주율 | 검사 요청의 90% 이상 리포트 생성 | 검사 로그 집계 |
| 제품 | 근거 부착률 | 위반 판정 문구의 100%에 조항·근거 부착 | 리포트 전수 검사 |
| 기술/모델 | 위반 검출 재현율(1급 지표) | 화장품 평가셋 기준 측정값 산출, 미탐 우선 | 사람 라벨 평가셋 대조 |
| 기술/모델 | 정밀도 | 기준선 0.7 | 사람 라벨 평가셋 대조 |
| 기술/모델 | 판정 일관성 | 동일 입력 3회 반복 시 유형 일치 90% 이상 | 반복 실행 로그 |
| 기술/모델 | 미국 판정 정확도(2단계) | 테스트 문구셋 대비 분류 일치율 산출 | 문구셋 대조 |
| 운영 | 국가 팩 교체 시연 | 동일 엔진에서 한국·미국 팩 전환 판정 1회 완주 | 시연 로그 |
| 운영 | 레퍼런스 최신성 | 팩별 출처·스냅샷 일자 100% 기록 | 팩 메타 검사 |
| 비즈니스 | 게시 전 위험 차단 | 검사 대상 중 게시 전 발견한 위험 문구 비율 산출 | 검사 결과와 사람 확정 라벨 대조 |
| 비즈니스 | 확인 시간 절감 | 수작업 조항 대조 대비 검사 소요 시간 단축(목표 산출) | 도입 전후 소요 시간 비교(파일럿 실측) |
| 비즈니스 | 국가 확장 재사용률 | 신규 국가 대응을 레퍼런스 팩 교체만으로 처리 | 엔진 재사용 구성요소 비율(정성) |
| 비즈니스 | 재검사 해소율 | 위험 발견 문구가 수정·재검사로 해소된 비율 | 재검사 로그 집계 |

10. 리스크 및 대응

| 리스크 | 발생 가능성 | 영향 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 레퍼런스 팩 구축 지연 | 중 | 치명 | 크리티컬 패스. 공개 지침·금지표현 목록으로 실현 가능. 3주차 초 착수, 판정 클래스 관련 조항부터 우선 구축 |
| LLM 판정 흔들림(비결정성) | 중 | 고 | 온도 고정, 프롬프트 버전 관리, 판정 일관성 지표 측정. 근거 없는 판정은 보류로 강등 |
| 미국 팩 정확성·책임 | 중 | 고 | 위험 플래그·근거·전문가 확인 권고로 포지셔닝. 법적 자문 아님 고지. FDA·식약처·KOTRA 공개 자료 교차 확인 |
| 미국 프리플라이트 일정 슬립 | 고 | 중 | 국내 검증만으로 완결되도록 설계. 지연 시 선크림 1건 시연으로 축소 |
| 평가셋 확보 부담 | 중 | 중 | 진짜 광고 30~50문장 소규모 한정. LLM 초안·사람 확인, 희소 유형 합성 증강. 식품 라벨셋 방법론 재활용 |
| 방향 전환 매몰 비용 | 저 | 중 | 수집기·타일 분할·평가 방법론·DB 스키마·디자인 시스템 재사용. 식품 자산은 방법론 검증 실적으로 활용 |
| 발표 시연 실패 | 저 | 치명 | 시연 영상 미리 녹화(2분 내) |
| (출시 후) 미탐으로 안심 게시 후 적발 | 중 | 치명 | 미탐 우선 정책. 위험 플래그와 근거만 제시, 최종 확인은 사람이며 법적 자문 아님을 명시. 면책 고지 |
| (출시 후) 합법 보증으로 오인 | 중 | 고 | 결과는 위험 표시일 뿐 합법 보증이 아님을 반복 고지. 확정 권한은 사람에게 유지 |
| (출시 후) 법령·고시 개정 미반영으로 판정 노후 | 중 | 고 | 팩별 출처·시행일 버전 관리, 개정 모니터링, 갱신 주기 설정 |
| (출시 후) 브랜드 광고물·원료 정보 기밀성 | 중 | 고 | 업로드 데이터 보관·삭제 정책, 외부 전송 최소화, 전송 안 함 옵션 검토 |
| (출시 후) 크롤링·약관·개인정보 이슈(데모 데이터) | 중 | 중 | robots·약관 준수 소량 수집, 개인정보 미수집, 서비스화 시 정식 협의 |

11. 기대효과 및 활용방안

| 기대효과 및 활용방안 | 1. 정량 : 게시 전 검증으로 광고업무정지와 상세페이지 재작업 비용을 예방. 건당 수백만 원대 컨설팅 대비 상시 자가검증으로 확인 비용 절감 2. 정성 : 담당자 감에 의존하던 문구 검토를 조항 근거가 붙는 표준 절차로 전환. 판단 책임과 권한은 사람에게 유지 3. 확장 : 국가 단위 레퍼런스 팩 구조라 미국 다음 EU·일본·아세안으로 팩 추가만으로 확장. 도메인도 화장품에서 의약외품 등으로 확장 가능 4. 사회적 : 의약품 오인 광고가 소비자에게 도달하기 전 공급 단계에서 감소 |
| --- | --- |

■ 개발 일정

| 추진내용 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 계획 및 보고 | ■ | ■ |  |  | ■ |
| 기존 서비스 분석·방향 전환 | ■ | ■ |  |  |  |
| 설계(레퍼런스 팩·엔진·화면) |  | ■ | ■ |  |  |
| 데이터 수집·평가셋 라벨링 |  | ■ | ■ | ■ |  |
| 제작·개발(팩·LLM 엔진·웹앱) |  |  | ■ | ■ | ■ |
| 완성 및 시연 준비 |  |  |  |  | ■ |
| 미국 프리플라이트(조건부) |  |  |  | ■ | ■ |

■ 참여 인원

| 이름 | 역할 및 능력 |
| --- | --- |
| 신하니 (팀장) | 프로젝트 총괄, 일정 계획, 기획, 개발 리드, 발표 |
| 박정빈 | 문서 작성, 기획, 디자인, 프론트엔드, 데이터 수집·처리 |
| 전대수 | 기획, 디자인, 백엔드, 데이터 수집·처리 |

■ 화면 목업 (이미지 첨부)

- 홈 : 검사 이력과 출시 전·출시 후·수출 세 개의 검사 입구

- 새 검사 : 입력(이미지 업로드 또는 문구·원료 텍스트)과 대상 국가 선택

- 리포트 : 원본과 문구 하이라이트, 문구별 조항·근거·위험 수준, 법적 자문 아님 고지

부록. 위반유형 체계 (판정 클래스)

화장품법 제13조 제1항이 부당 표시·광고를 금지하고, 구체적 금지 유형은 시행규칙 제22조 별표5에 규정한다. 식품(법 제8조와 시행령 별표)과 같은 2층 구조다. 아래 표가 판정 라벨 체계다.

| 근거 | 유형 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 법 제13조①1호 | 의약품 오인 | 적발 최다(약 69%). 미탐 위험 최대 |
| 법 제13조①2호 | 기능성화장품 오인(심사결과 이탈 포함) | 기능성 고시원료·함량 매칭으로 판정 |
| 법 제13조①3호 | 삭제된 조항 | 효력 없음 |
| 법 제13조①4호 | 그 밖의 거짓·과장·소비자 기만 | 별표5 세부 유형의 상위 근거 |
| 시행규칙 별표5 | 천연·유기농 오인, 의료기관·의사 추천 암시, 원산지 오인, 배타적 표현, 사행심 조장 등 | 제4호의 구체 유형. 팩 구축 시 우선순위 선별 |

세부 금지표현(2025 개정 금지표현 목록의 엑소좀·마이크로니들 등)은 별표5와 식약처 지침·고시를 근거로 레퍼런스 팩에 반영한다.